Document de Spécifications pour le Projet d'Inventaire DSI

1. Introduction

Ce document décrit le projet de développement d'une application, en utilisant une architecture en microservices. L'objectif est de créer un outil simple et efficace pour gérer le parc matériel, suivre l'état des équipements et générer des rapports pertinents. Le développement se fera par itérations, chaque phase livrant des fonctionnalités complètes et déployables (back-end et front-end).

2. Architecture Générale

L'application sera conçue en microservices, avec une séparation logique des responsabilités. Cela permet une meilleure maintenabilité et une évolution plus souple.

- Microservice 1 : Service d'Inventaire 🛠️

  - Description : Gère toutes les opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer) sur les équipements.

  - Endpoints API :

    - POST /equipements : Ajouter un équipement.

    - GET /equipements/{id} : Récupérer un équipement par son ID.

    - GET /equipements : Lister tous les équipements (avec filtres optionnels).

    - PUT /equipements/{id} : Modifier un équipement.

    - DELETE /equipements/{id} : Supprimer un équipement.

- Microservice 2 : Service de Rapports 📊

  - Description : Fournit les données agrégées pour le tableau de bord (dashboard).

  - Endpoints API :

    - GET /rapports/synthese : Obtenir les chiffres clés (total par type, etc.).

    - GET /rapports/migrations : Statistiques de migration Windows 11.

    - GET /rapports/pannes : Liste des équipements en panne.

- Front-end : 💻

  - Description : Interface utilisateur qui consomme les APIs des microservices.

  - Technologie : Thymeleaf pour la version initiale.

  - Fonctionnalités :

    - Formulaires d'ajout et de modification.

    - Tableaux d'affichage avec filtres et recherche.

    - Dashboard avec graphiques et indicateurs.

3. Plan de Développement Incrémental

Chaque étape correspond à une fonctionnalité majeure et aboutit à une version testable et visible sur GitHub.

Étape 1 : Le Coeur de l'Inventaire

- Objectif : Créer la base de l'application : l'enregistrement, la consultation et la modification d'équipements.

- Tâches Back-end (Service d'Inventaire) :

  - Configurer un projet Spring Boot.

  - Créer le modèle de données Equipement (id, type, utilisateur, dateAchat, etatActuel).

  - Mettre en place la connexion à PostgreSQL.

  - Développer les endpoints API pour ajouter, lister et afficher un équipement.

  - Intégrer les tests unitaires.

  - Créer un premier commit sur GitHub.

- Tâches Front-end (avec Thymeleaf) :

  - Créer une page d'accueil avec un formulaire pour ajouter un équipement.

  - Créer une page de liste qui affiche tous les équipements récupérés via l'API.

  - S'assurer que le formulaire et la liste fonctionnent ensemble.

  - Commit et push de l'ensemble du projet sur GitHub.

- Livrable Concret : Un projet Spring Boot fonctionnel qui peut enregistrer de nouveaux équipements via une page web et les afficher dans une liste simple.

Étape 2 : L'Édition et la Suppression

- Objectif : Rendre l'inventaire complet en permettant la modification et la suppression des équipements.

- Tâches Back-end (Service d'Inventaire) :

  - Développer les endpoints PUT pour la modification et DELETE pour la suppression.

  - Ajouter les tests pour ces nouvelles APIs.

- Tâches Front-end (avec Thymeleaf) :

  - Ajouter des boutons "Modifier" et "Supprimer" dans la liste d'équipements.

  - Lier le bouton "Modifier" à un formulaire pré-rempli avec les données de l'équipement sélectionné.

  - Implémenter la logique de confirmation pour la suppression.

- Livrable Concret : Le projet d'inventaire est maintenant complet au niveau du CRUD de base. On peut ajouter, afficher, modifier et supprimer des équipements directement depuis l'interface web.

Étape 3 : Le Module de Rapports (Dashboard)

- Objectif : Créer le microservice de Rapports et le connecter au front-end pour afficher les données agrégées.

- Tâches Back-end (Service de Rapports) :

  - Créer un nouveau projet Spring Boot distinct pour ce microservice.

  - Développer les APIs pour les rapports demandés :

    - Nombre total par type de matériel.

    - Pourcentage de PC migrés/à migrer.

    - Liste des équipements en panne.

  - Ce service devra interroger la base de données de l'inventaire pour récupérer les informations nécessaires.

- Tâches Front-end (avec Thymeleaf) :

  - Créer une nouvelle page pour le dashboard.

  - Consommer les nouvelles APIs du Service de Rapports pour afficher les indicateurs clés.

  - Utiliser des librairies graphiques simples (si besoin, ou juste des valeurs numériques pour commencer) pour une meilleure visualisation.

- Livrable Concret : L'application dispose maintenant d'un tableau de bord fonctionnel qui affiche des statistiques en temps réel sur le parc matériel.

4. Déploiement

- Environnement : Local (avec les serveurs Tomcat embarqués de Spring Boot).

- Accès : S'assurer que les pare-feux et les configurations réseau permettent aux autres machines de l'équipe de se connecter à votre adresse IP sur les ports par défaut (8080, 8081, etc.) des microservices.